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Кур-Чер суму чагырга даргазынын
АЙТЫЫШКЫНЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя администрации сельского поселения сумон Целинный

от 01 февраля 2021 года № 02

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон Целинный в 2021 году

	В соответствии с Законом Республики Тыва от 27 августа 1996 года № 576 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в целях обеспечения безопасности населения, снижения возможного ущерба и устойчивого функционирования объектов экономики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с вредным воздействием вод в 2021году,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сумона Целинный в 2021 году.
2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сумона Целинный в 2021году.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.




Председатель администрации сельского
поселения сумон Целинный                                                                 Саая О.С.

Утвержден распоряжением 
Администрации сельского поселения 
сумон Целинный
от «01» февраля 2021г. № 02

ПЛАН
мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон Целинный в 2021 году

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители

	
1.1.
	Обновить перечень участков дорог с.Целинное, подпадающих в зону возможного подтопления
	
до 15 февраля
	Администрация с.Целинное,
ПСЧ-8 по охране Кызылского района (по согласованию)

	1.2.
	Разработать среднесрочный прогноз развития паводковой обстановки на территории сумонаЦелинное в 2019 году и организовать постоянный контроль за ее развитием
	до 25 февраля
	Администрация с.Целинное,
ПСЧ-8 по охране Кызылского района (по согласованию)

	1.3.
	Принять меры по организации временных и постоянных гидрологических постов наблюдения на опасных участках водных объектов
	
апрель-август
	Администрация с.Целинное

	1.4.
	Создать резерв материальных ресурсов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком и половодьем
	
до 15 февраля
	Администрация МР «Кызылский кожуун»
Администрация с.Целинное

	1.5.
	Принять меры по недопущению строительства и ведения хозяйственной деятельности в затопляемых местах в соответствии с действующим законодательством, требованиями норм и правил в строительной отрасли
	
постоянно
	
Администрация МР «Кызылский кожуун»
Администрация с.Целинное

	1.6.
	Обеспечить обследование зон возможного затопления в паводковых районах не предмет наличия сибиреязвенных скотомогильников, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил.
	

март
	Управление ветеринарии Кызылскогокожууна, администрация сельского поселения сумон Целинный

	1.7.
	Утвердить комплекс мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и сельхозугодий в зонах возможного подтопления (определение безопасных мест размещение животных, транспортное обеспечение в случае необходимости и обеспечение кормами).
	

до 1 апреля
	Администрация с.Целинное, 
Управление сельского хозяйства Кызылскогокожууна

	1.8.
	Обеспечить проведение комплексы санитарно-гигиенических противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления.
	
до 20 апреля
	Администрация с.Целинное,
Управление сельского хозяйства Кызылскогокожууна, 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»

	2. Меры организационно-оперативного характера

	2.1.
	Принять меры по заблаговременной подготовке проектов распорядительных документов для принятия решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидации последствий наводнения.
	

постоянно
	Администрация с.Целинное, руководители организаций и учреждений (по согласовании)

	2.2.
	Утвердить перечень сил и средств кожуунного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сумона Целинное к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком и половодьем.
	

до 20 февраля
	

Администрация с.Целинное

	2.3.
	Организация мероприятий по информированию населения через средства массовой информации и проведение профилактических и разъяснительных работ среди населения по безопасности до и после
	
в паводково - опасный период
	Администрация 
с. Целинное,
 газета «Вести Кызылского кожууна»

	2.4.
	Организация оповещения населения о складывающей  паводковой ситуации, обусловленной весенним половодьем и паводком.
	
при угрозе и возникновение ЧС
	
Администрация 
с. Целинное

	2.5.
	Подготовка техники высокой проходимости для эвакуации населения из зон подтопления.
	до 1 апреля
	Администрация 
с. Целинное

	

2.6.
	Рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств из резерва фонда администрации Кызылского кожууна на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
	
при возникновении ЧС
	
Финансовое управление администрации Кызылского кожууна

	
2.7.
	Проведение разъяснительной работы среди населения по своевременному страхованию имущества, жилых помещений и сельскохозяйственных животных от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	

до паводкового периода
	

Администрация 
с. Целинное

	2.8.
	Провести сверку паспортных данных и место пребывания граждан, проживающих в сумоне Целинное, подверженных риску подтопления.
	февраль
	ОФМС России по Республике Тыва в Кызылском районе (по согласованию), администрация с.Целинное

	2.9.
	Утвердить план мероприятий по защите и охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Кызылскогокожууна, попадающих в зону возможного затопления и обеспечить его выполнение.
	

март
	
Администрация 
с. Целинное

	3. Инженерно-технические и другие профилактические мероприятия

	3.1. 
	Определение мест возможного образования заторных явлений на реках в кожууне и подготовка предложений по их ликвидации.
	до 1 апреля
	ПСЧ-8 по охране Кызылского района, администрация с.Целинное

	3.2.
	Организовать обследование объектов энергетики, линий электропередачи, связи и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению (при необходимости).
	
до 1 мая
	ОАО «Тывасвязьинформ», ОАО «Тываэнерго», администрация с.Целинное

	3.3.
	Провести профилактические мероприятия по подготовке мостовых сооружений, дорожного полотна для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, в том числе от талых склоновых вод.
	
до 15 апреля
	
администрация с.Целинное

	3.4.
	Обеспечить резервными автономными источниками энергосбережения населенные пункты, подпадающие в зону подтопления.
	до 1 мая
	администрация с.Целинное






image1.png




