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	РЕСПУБЛИКА ТЫВА
КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН
Администрация сельского поселения
сумон Целинный


667905, Республика Тыва, Кызылский кожуун, с. Целинное, ул. Рабочая, дом №3

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя администрации сельского поселения сумон Целинный
Кызылского кожууна Республики Тыва

от 10 февраля 2016 года  № 08

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон Целинный Кызылского кожууна в 2016 году

  В соответствии с законом Республики Тыва от 27 августа 1996 года №576 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного характера», в целях обеспечения безопасности населения, снижения возможного ущерба и устойчивого функционирования объектов экономики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с вредным воздействием вод в 2016 году:
РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон Целинный в 2016 году.
2. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечить контроль за выполнением мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон Целинный в 2016 году.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя администрации Монгуш Ю.М.





Председатель администрации сельского
поселения сумон Целинный                                                            Л.К. Ховалыг



[bookmark: _GoBack]утвержден распоряжением
 администрации
сельского поселения
сумон Целинный
«10» февраля 2016 г. № 08
ПЛАН
мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон Целинный

	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители

	1. Меры прогнозно- аналитического характера

	1.1. Уточнить перечень чабанских стоянок и участков дорог сельского поселения сумон Целинный, подпадающих в зону возможного подтопления.
	
до 10 февраля
	Администрация сельского поселения сумон Целинный, МЧС (по согласованию)

	1.2. Разработать среднесрочный прогноз развития паводковой обстановки на территории сельского поселения сумон Целинный в 2016 году и организовать постоянный контроль за ее развитием
	
до 25 февраля
	Администрация сельского поселения сумон Целинный, МЧС (по согласованию)

	1.3. Принять меры по организацию временных и постоянных гидрологических постов наблюдения на опасных участков водных объектов
	апрель-август
	Администрация сельского поселения сумон Целинный и ООО «Чедер»

	1.4. Создать резерв материальных и финансовых ресурсов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводкам и половодьям
	
до 10 февраля

	Администрация сельского поселения сумон Целинный  и гл. бухгалтер Калдан Ч.С-Ш.

	1.5. Принять меры по недопущению строительства и ведения хозяйственной деятельности в затопляемых местах в соответствии с действующим законодательством, требованиями норм и правил в строительной отрасли
	постоянно
	Монгуш Ю.М.

	1.6. Обеспечить обследование зон возможного затопления в паводковых районах на предмет наличия сибиреязвенных скотомогильников, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил.
	март
	Управления ветеранарии Кызылского кожууна
Монгуш Ч.К.

	1.7. Утвердить комплекс мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и сельхозугодий в зонах возможного подтопления (определение безопасных мест размещения животных, транспортное обеспечение в случае необходимости и обеспечение кормами).
	до 1 апреля
	Администрация спс Целинный Монгуш Ч.К.
Управления сельского хозяйства Кызылского кожууна

	1.8.Обеспечить проведение комплекса санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в зонах возможного подтопления.
	до 20 апреля
	Администрация спс Целинный Монгуш Ч.К.
Управления ветеранарии Кызылского кожууна
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ».

	2. Меры организационно-оперативного характера

	2.1. Принять меры по заблаговременной подготовке проектов распорядительных документов для принятия решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидацию последствий наводнения.
	
постоянно
	
Администрация спс Целинный Монгуш Ч.К.

	2.2. Утвердить перечень сил и средств кожуунного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций спс Целинный к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводкам и половодьем.
	

до 20 января
	Администрация спс Целинный Монгуш Ю.М.

	2.3. Организация мероприятий по информированию населения через средств массовой информации и проведение профилактических и разяснительных работ среди населения по безопасности до и после паводка.
	паводково-опасный период
	Администрация спс Целинный Монгуш Ю.М.
газета «Вести Кызылского кожууна».

	2.4. Организация оповещения населения о складывающейся паводковой ситуаций, при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним поволодьям и паводкам.
	при угрозе и возникновении ЧС
	Администрация спс Целинный
Янчат. Т.У.

	2.5. Подготовка техники высокой проходимости для эвакуации населения из зон подтопления.
	до 1 апреля
	Администрация спс Целинный Монгуш Ю.М.

	2.6. Рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств из резервного фонда администрации сельского поселения сумон Целинный на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	 
при возникновении ЧС
	
Гл. бухгалтер
Калдан Ч.С-Ш.

	2.7. Проведение разяснительной работы среди населения по своевременному страхованию имущества, жилых помещений и сельскохозяйственных животных от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	до паводкового периода
	Администрация спс Целинный Монгуш Ч.К.

	2.8. Провести сверку паспортных данных и место пребывания граждан проживающих в чабанчких стоянках, подверженных риску подтопления.
	февраль
	ОФМС Росси по РТ в Кызылском районе (посогласованию), администрация спс Целинный

	2.9. Утвердить план мероприятий по защите и охране объектов культурного наследия (пмятников истории и культуры) спс Целинный, попадающих в зону возможного подтопления и обеспечить его выполнения.
	
март
	
Администрация спс Целинный

	3. Инженерно-технические и другие профилактические мероприятия

	3.1. Определение мест возможного образования заторных явлений на реках в селе и подготовка предложений по их ликвидации
	до 1 апреля
	Администрация спс Целинный Монгуш Ю.М.

	3.2. Организовать обследование объектов энергетики, линий электропередачи связи и принять меры по их очистке, ремонту дополнительному укреплению (при необходимости).
	до 1 мая
	ОАО «Тывасвязьинформ», ОАО «Тываэнерго»,
Администрация спс Целинный
Монгуш Ю.М.

	3.3. Провести профилактические мероприятия по подготовке мостовых сооружений, дорожного полотна для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, в том числе  от талых склонных вод.
	
до 15 апреля
	Администрация спс Целинный
Монгуш Ю.М.

	3.4. Обеспечить резервными автономными источниками энергоснабжения спс Целинный подпадающие в зону подтопления
	до 1 мая
	Администрация спс Целинный
Монгуш Ю.М.
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